智能会议室管理系统 V1.0——非功能需求

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 智能会议室管理系统 V1.0——基础预约与管理平台 |
| 周次 | 第4周 |
| 依据 | 第3周方案B：固定时段预约 + 管理员审核 |
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026年9月21日 |

一、非功能需求清单

| 编号 | 类别 | 需求描述 | 验证方式 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | 性能 | 在本地/局域网环境下，会议室查询与预约提交的响应时间不超过 2 秒 | 预置 100 条预约数据，对“查询会议室”和“提交预约申请”各执行 5 次，记录响应时间并取平均值 | 平均响应时间 ≤ 2 秒，且无超时或报错 |
| NFR-02 | 并发一致性 | 同一会议室同一时段被并发提交时，只允许一条预约成功 | 用两个账号（或两个会话）同时对同一会议室同一时段提交预约，检查结果与库中记录 | 仅 1 条成功，另 1 条被拒绝并提示时段已占用，数据无重复 |
| NFR-03 | 账号安全 | 用户密码不得明文存储；普通用户不得调用管理员接口 | 查询数据库确认密码为加盐哈希；用普通用户身份访问用户管理、审核等管理员接口 | 库中无明文密码；管理员接口返回无权限并拒绝执行 |
| NFR-04 | 数据权限 | 普通用户只能查看与操作本人的预约 | 用户 A 尝试通过链接或接口查看、改期、取消用户 B 的预约 | 请求被拒绝，且不泄露他人预约详情 |
| NFR-05 | 数据一致性 | 预约状态、时段占用、审核日志三者保持一致 | 抽查 10 条已审核记录，分别比对预约状态、对应时段是否被占用、审核日志内容 | 三者一致；不存在“已驳回仍占用时段”或“已取消仍有审核日志缺失”的情况 |
| NFR-06 | 可用性 | 关键操作反馈明确，破坏性操作必须二次确认 | 按《03_用例清单.docx》逐条走查提交、改期、取消、审核 | 成功与失败均有明确提示；取消、审核均出现二次确认；放弃确认后状态不变 |
| NFR-07 | 可维护性 | 冲突检测规则与审核状态机独立成模块，便于单独修改与测试 | 代码走查确认模块边界；对冲突检测与状态流转执行单元测试 | 冲突检测与状态流转有独立实现与测试；修改规则不影响其他模块 |
| NFR-08 | 兼容性 | 主流浏览器可正常使用，常见笔记本分辨率下布局不溢出 | 在 Chrome、Edge 最新版中分别完成一次预约与一次审核；在 1366×768 分辨率下检查页面 | 功能可用，关键按钮与表单不被遮挡，无横向溢出 |
| NFR-09 | 可部署性 | 按 README 步骤可从零部署并启动演示 | 在干净环境按 README 依次安装依赖、初始化数据库、启动前后端 | 系统可启动，普通用户与管理员均可完成一次完整闭环操作 |

二、验证安排

| 阶段 | 覆盖需求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开发自测 | NFR-01、NFR-02、NFR-04、NFR-06 | 由功能负责人在本地执行，留存记录 |
| 联调验证 | NFR-03、NFR-05、NFR-08 | 前后端联调后由测试与文档负责人执行 |
| 部署验证 | NFR-07、NFR-09 | 按 README 从零部署一次，作为第 12 条“系统能够启动和演示”的证据 |

三、与第 2 周问题的对应

| 第 2 周问题 | 对应非功能需求 |
| --- | --- |
| P05、P07 审核误操作与功能分区不清 | NFR-06 |
| P06 缺少审核日志、无法追溯 | NFR-05、NFR-06 |
| 第 2 周走查中“编辑用户和会议室没有提示/验证” | NFR-06 |
| 第 1 周调研中系统维护者关注的部署、稳定性、可维护性 | NFR-01、NFR-03、NFR-07、NFR-09 |