智能会议室管理系统 V1.0——需求来源与问题去向

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 智能会议室管理系统 V1.0——基础预约与管理平台 |
| 周次 | 第4周 |
| 依据 | 第3周方案B：固定时段预约 + 管理员审核 |
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026年9月21日 |

一、P01–P07 逐条去向

| 编号 | 问题摘要 | 影响角色 | 去向 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 预约时段固定 30 分钟，无法自定义时长，45 分钟会议要占两个时段 | 普通用户 | FR-08 预置多档时段（30/45/60 分钟）；自定义起止时间不在 V1.0 实现 | 由多档预置时段部分解决，剩余诉求列入后续扩展 |
| P02 | 预约凭证缺少唯一编号，不便查询与追溯 | 普通用户 | FR-09 审核通过后生成唯一预约编号 | 已落为需求 |
| P03 | 不提供预约修改功能，只能取消后重约，存在被抢占风险 | 普通用户 | FR-06、UC-05 申请改期 | 已落为需求 |
| P04 | 变更预约需 10 步以上，耗时长 | 普通用户 | FR-06、UC-05 申请改期 | 已落为需求 |
| P05 | 审核按钮缺乏独立操作区或二次确认，误点无法撤回 | 管理员 | FR-09 审核二次确认与独立审核区 | 已落为需求 |
| P06 | 不记录审核日志，无法追溯处理过程 | 管理员 | FR-09 审核日志（操作人、时间、操作类型、操作前后状态） | 已落为需求 |
| P07 | “通过/驳回”与“编辑/取消”并列，功能分区不清 | 管理员 | FR-09 独立审核操作区 | 已落为需求 |

二、走查中发现但未编号问题的去向

第 2 周走查记录中还记录了若干未编入 P01–P07 的问题，一并说明去向，避免遗漏：

| 走查发现的问题 | 去向 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 取消规则未明确：是否需要提前一定时间取消、已开始的预约能否取消 | FR-06 与 UC-06 规则 R2：待审核/未开始的已预约可取消，已开始或已结束不可取消，需联系管理员 | 已在本周明确规则 |
| 删除操作记录后是否可追溯不明确 | V1.0 不提供删除操作记录功能，预约记录与审核日志均保留；FR-09 明确日志不可删除 | 通过“不实现删除”关闭风险，V1.0 暂不实现 |
| 编辑用户和会议室没有提示/验证，可能误操作 | FR-07、FR-02 的必填校验与提示；NFR-06 可用性要求 | 已落为需求 |
| 编辑会议室“初始状态”项含义不明 | FR-08 明确会议室状态取值为“启用/停用” | 已在本周明确 |
| 预约状态在现有系统中只有“待审核/已预约/已取消” | FR-09 补充“已驳回”状态，明确四种状态的流转与占用关系 | 已落为需求 |

三、需求来源分布

| 来源 | 涉及需求 |
| --- | --- |
| 第 3 周《04_V1.0范围说明》“本学期必须实现”12 条 | FR-01 至 FR-12 |
| 第 2 周问题清单 P02—P07 | FR-06、FR-09 |
| 第 2 周问题清单 P01（部分解决） | FR-08 |
| 第 3 周方案 B 关键规则与第 4 周冲突检测要求 | FR-05、FR-09 |
| 第 1 周调研（系统维护者关注点） | NFR-01、NFR-03、NFR-07、NFR-09 |

四、暂不实现内容（不得进入本周角色、用例与需求）

人脸识别、物联网设备控制、3D 会议室场景、智能推荐、重复预约、多级审批、消息推送、与学校统一身份认证系统对接、移动端原生应用，以及自定义预约起止时间（P01 的剩余诉求）。