智能会议室管理系统 V1.0 —— 需求评审记录

（第 5 周 · 组内互查）

| 小组 | 第一组 | 周次 | 第 5 周 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审时间 | 2026 年 10 月 | 评审地点 | 学生宿舍 |
| 主持人 | 汤有林 | 记录人 | 李玉玺 |
| 参与人 | 全体成员 | 评审方式 | 组内互查 |
| 评审范围 | 第 4 周《角色说明》《用例清单（UC-01～UC-13）》《功能需求清单 V1（FR-01～FR-12）》《非功能需求（NFR-01～NFR-09）》 | 依据 | 第 5 周任务书 |

一、评审依据与口径

依据第 5 周任务书：组内互查一次，逐条对照"谁用、做什么、系统怎样反馈"，记录发现的问题和处理决定。

同源原则：DFD、用例规约、需求清单都对第 4 周需求清单，两处对不上的以需求清单为准，并在本记录说明。

数量口径：本次评审共发现 9 条问题（R-01～R-09），其中采纳 7 条（R-01、R-02、R-03、R-04、R-05、R-06、R-07），不采纳 2 条（R-08、R-09）。V1.1 据此修订：FR-02/03/04/06/07/08/09 修改，FR-13 新增，NFR-01～NFR-09 全部不变。

二、评审发现（逐条对照"谁用·做什么·系统怎样反馈"）

R-01

| 发现位置 | FR-04 提交预约、FR-06 改期；UC-03 异常流程、UC-06 异常流程 |
| --- | --- |
| 谁用 | 普通用户 |
| 做什么 | 提交预约 / 申请改期 |
| 系统怎样反馈（FR-04/FR-06） | 只写"执行冲突检测，无冲突则生成待审核预约"，未写会议室停用校验 |
| 系统怎样反馈（UC-03/UC-06） | UC-03 异常含"会议室已停用→无法预约"；UC-06 改期异常只提"新时段冲突"，未提停用 |
| 问题描述 | FR-04/FR-06 漏写"会议室停用"校验；UC-03 有、UC-06 没有，两处口径不一致 |
| 讨论要点 | "停用会议室不可被预约"是角色说明的关键约束，提交与改期都必须校验；FR 漏写、UC-06 漏写均属 V1 笔误，应对齐到"提交与改期均校验会议室状态" |
| 处理决定 | 采纳 |
| 落到哪条 | FR-04、FR-06 |

R-02

| 发现位置 | FR-02、FR-07；UC-09、UC-08 |
| --- | --- |
| 谁用 | 管理员 |
| 做什么 | 管理会议室 / 管理用户 |
| 系统怎样反馈（FR-02/FR-07） | "新增、编辑、查询、停用/启用"，无删除 |
| 系统怎样反馈（UC-09/UC-08） | 主流程含"可删除会议室/用户" |
| 问题描述 | UC 写了"可删除"，FR 没写；硬删除会破坏已有预约和审核日志完整性 |
| 讨论要点 | 已有预约/审核日志的会议室、用户不能物理删除，应一律用停用（软删除）保留可追溯性，与 NFR-05 数据一致性口径一致；UC 的"删除"是笔误，应对齐到"停用" |
| 处理决定 | 采纳 |
| 落到哪条 | FR-02、FR-07（UC-09/UC-08 去掉"删除"，记录在本评审，不写入清单） |

R-03

| 发现位置 | 角色说明 普通用户"允许的操作"列；V1.0 必须 12 条；UC 清单 |
| --- | --- |
| 谁用 | 普通用户 |
| 做什么 | 查看自己的操作记录 |
| 系统怎样反馈（角色说明） | 允许操作列有"查看自己的操作记录" |
| 系统怎样反馈（V1/UC） | V1.0 必须 12 条无此条、UC 无对应用例、暂不实现清单也未列入 |
| 问题描述 | 角色说明多写了一条超出 V1.0 范围的功能，且未在任何暂不实现清单登记 |
| 讨论要点 | 该功能在第 2 周走查截图里出现（"8 查看操作记录"），但第 3 周 V1.0 必须 12 条未纳入，属范围越界；本版不修改 week04 角色说明原文件，仅在此记录范围决定，角色说明待后续版本统一时移除该行 |
| 处理决定 | 采纳（移出 V1.0） |
| 落到哪条 | 不写入清单（移入暂不实现清单） |

R-04

| 发现位置 | FR-09；UC-12 关联需求 |
| --- | --- |
| 谁用 | 管理员 |
| 做什么 | 对异常预约驳回处理 |
| 系统怎样反馈（FR-09） | "对异常预约可驳回处理并填写原因"——"异常预约"未定义 |
| 系统怎样反馈（UC-12） | 关联需求标注"审核时再次校验"，但 FR-05/FR-09 未写审核时复校 |
| 问题描述 | 异常预约无定义；审核时是否再次校验冲突在 FR 层面未明确 |
| 讨论要点 | 异常预约应指"已开始但违规/纠纷"的预约；审核通过前应再次校验时段冲突（防止待审核期间被他人抢占），冲突则驳回 |
| 处理决定 | 采纳 |
| 落到哪条 | FR-09 |

R-05

| 发现位置 | FR-08；UC-10 |
| --- | --- |
| 谁用 | 管理员 |
| 做什么 | 删除预置时间段 |
| 系统怎样反馈（FR-08） | "可编辑或删除时段"，未说明已被预约的时段能否删 |
| 问题描述 | 直接删已被预约的时段会破坏预约完整性 |
| 讨论要点 | 已被有效预约占用的时段不可删除，需先处理相关预约；与 NFR-05 数据一致性口径一致 |
| 处理决定 | 采纳 |
| 落到哪条 | FR-08 |

R-06

| 发现位置 | FR-03；角色说明 |
| --- | --- |
| 谁用 | 普通用户 |
| 做什么 | 筛选会议室 |
| 系统怎样反馈（FR-03） | 返回符合条件的会议室列表，未说明停用会议室如何处理 |
| 系统怎样反馈（角色说明） | "停用会议室后不可再被预约" |
| 问题描述 | FR-03 没说停用会议室在查询列表里怎么显示 |
| 讨论要点 | 停用会议室应在查询列表中标记为停用且不可选预约，让用户看见但不能选 |
| 处理决定 | 采纳 |
| 落到哪条 | FR-03 |

R-07

| 发现位置 | 角色说明 普通用户"修改个人基础信息"；V1 FR 清单 |
| --- | --- |
| 谁用 | 普通用户 |
| 做什么 | 修改本人密码 |
| 系统怎样反馈（角色说明） | "查看和修改个人基础信息"（含改密码口径不清） |
| 系统怎样反馈（V1） | 无对应 FR；管理员可重置密码，但普通用户改自己密码漏列 |
| 问题描述 | 角色说明隐含普通用户改密码，但 V1 无对应 FR |
| 讨论要点 | 修改本人密码是基础功能，应明示；需校验原密码，新密码加密存储，与 NFR-03 账号安全口径一致 |
| 处理决定 | 采纳（新增） |
| 落到哪条 | 新增 FR-13 |

R-08

| 发现位置 | V1 功能需求清单 优先级列 |
| --- | --- |
| 谁用 | — |
| 做什么 | — |
| 系统怎样反馈 | 12 条 FR 全标"必须"，无 P0/P1 区分 |
| 问题描述 | 无 P0/P1 区分；任务书提到"P0/P1 越界仍算越界" |
| 讨论要点 | 第 4 周自查记录已说明"必须"对应 P0 口径，本版统一表述；V1.0 为基线交付，全部必须 |
| 处理决定 | 不采纳 |
| 落到哪条 | 不写入清单 |
| 理由 | "必须"即 P0 口径，已有依据；P0/P1 区分留待 V1.1 之后增量需求引入 |

R-09

| 发现位置 | FR-11、FR-12 |
| --- | --- |
| 谁用 | 测试人员 / 演示者 |
| 做什么 | 执行测试 / 现场演示 |
| 系统怎样反馈 | 两条属过程性/交付性要求，非用户直接功能 |
| 问题描述 | FR-11（测试）、FR-12（演示）属过程性要求，非用户直接功能 |
| 讨论要点 | 两条对应任务书第 11、12 条必须实现，需在需求清单留痕以闭环；移出会使第 3 周 12 条必须实现与需求清单映射断裂 |
| 处理决定 | 不采纳 |
| 落到哪条 | 不写入清单（保留原位） |
| 理由 | 移出会破坏 12 条必须实现 ↔ FR 的逐条映射，得不偿失 |

三、评审结论

本次评审共发现 9 条问题，处理如下：

| 处理决定 | 评审编号 | 条数 | 落到哪条 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采纳（修改） | R-01、R-02、R-04、R-05、R-06 | 5 条 | FR-02/03/04/06/07/08/09 |
| 采纳（新增） | R-07 | 1 条 | 新增 FR-13 |
| 采纳（移出 V1.0） | R-03 | 1 条 | 移入暂不实现清单 |
| 不采纳 | R-08、R-09 | 2 条 | 保留原位 / 不写入清单 |

V1.1 修订条目：FR-02、FR-03、FR-04、FR-06、FR-07、FR-08、FR-09 修改；FR-13 新增；FR-01、FR-05、FR-10、FR-11、FR-12 不变；NFR-01～NFR-09 全部不变。

四、遗留问题与下一步

R-03 偏差：角色说明普通用户"查看自己的操作记录"与 V1.1 不列条目存在偏差，本版不修改 week04 角色说明原文件，待后续版本统一时同步移除该行。

UC 同步：R-02 涉及 UC-09/UC-08 的"删除"措辞、R-07 新增 FR-13 暂无对应用例，建议在本周用例规约复核时一并处理或补 UC-14。

DFD 对齐：DFD 加工与数据流须与 V1.1 修订后的 FR-02～FR-09 同源，重点核"提交预约/改期→冲突检测→预约记录"流上的停用校验与审核复校。

不采纳项 R-08/R-09 已留痕，后续如有新证据可走变更对照表补一条重新评估。