智能会议室管理系统 V1.0 —— 需求清单 V1.1

（修订版 · 评审后定稿）

| 项目名称 | 智能会议室管理系统 V1.0——基础预约与管理平台 | 周次 | 第 5 周 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上一版本 | V1（第 4 周，FR-01～FR-12、NFR-01～NFR-09） | 版本 | V1.1 |
| 修订日期 | 2026 年 10 月（第 5 周） | 修订人 | 李玉玺 |
| 修订依据 | 本组《需求评审记录》R-01～R-09 | 评审人 | 全体成员 |
| 交付形式 | 一份 docx | 依据方案 | 第 3 周方案 B：固定时段预约 + 管理员审核 |

一、V1.1 说明

本版以第 4 周《功能需求清单 V1》（FR-01～FR-12）与《非功能需求》（NFR-01～NFR-09）为基础，按本组《需求评审记录》R-01～R-09 修订。V1 原有列一律不动，只在末尾加一列"状态与修改点"，再配一页变更对照表和一页一致性自检。

三条铁律：条目编号一律不变（FR-01 还是 FR-01，不重编号）；删掉的条目不删行，状态标"移出 V1.0"并写明去向；评审里提了但决定不改的，也在变更对照表留一行，写"不采纳"和理由。

本版只做三件事：① 每条需求标"修改 / 新增 / 不变"，改了的写清改了什么、依据哪条评审；② 变更对照表把 R-01～R-09 逐条落到需求条目；③ 一致性自检把同一规则在角色说明、用例规约、需求清单三处的写法逐条对齐。

注：本版不修改第 3、4 周已归档的原文件（角色说明、用例清单、V1 等）；与角色说明仍有偏差的条目，在一致性自检中记录，留待后续版本统一。

二、功能需求清单 V1.1

前几列与 V1 完全一致，只看最后一列就知道这一版动了什么。

| 编号 | 需求描述（谁用、做什么、系统怎样反馈） | 优先级 | 来源 | 对应第2周问题 | 状态与修改点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 普通用户和管理员登录时，系统校验账号密码；校验通过后根据角色跳转到不同主页，显示对应菜单。普通用户看不到管理入口，管理员看不到普通用户的预约提交入口。越权请求返回 403。 | 必须 | V1.0 范围第 1 条 | —（V1.0 基础权限要求） | 不变 |
| FR-02 | 管理员可新增、编辑、查询、停用/启用会议室，维护名称、位置、容量、设备、状态。新增时若编号重复，系统提示"该编号已存在"；停用后该会议室不可被预约。不提供物理删除，停用即移出可预约列表。 | 必须 | V1.0 范围第 2 条 | 走查未编号问题：会议室维护校验 | 修改 · 补"不提供物理删除，停用即移出可预约列表"（R-02） |
| FR-03 | 普通用户可按位置、容量、设备等条件筛选会议室，系统返回符合条件的会议室列表；无结果时提示"未找到符合条件的会议室"。用户可查看某会议室某天的预置时段及占用状态。停用会议室在查询列表中标记为停用且不可选预约。 | 必须 | V1.0 范围第 3 条 | —（V1.0 范围第 3 条） | 修改 · 补"停用会议室在查询列表中标记为停用且不可选预约"（R-06） |
| FR-04 | 普通用户选择会议室、日期和未被占用的预置时段，填写用途后提交预约申请；系统校验会议室状态与时段冲突，会议室停用或时段冲突均拒绝并提示原因；无冲突则生成状态为"待审核"的预约记录，并提示"预约申请已提交，请等待管理员审核"。 | 必须 | V1.0 范围第 4 条 | —（V1.0 范围第 4 条） | 修改 · 补"提交时校验会议室状态，停用拒绝"（R-01） |
| FR-05 | 提交预约时，系统按半开区间 [start, end) 判断冲突：同一会议室同一时段仅允许一条有效预约（状态为"待审核"或"已预约"）；当 start_new < end_old 且 end_new > start_old 时判冲突；相邻时段（end_new == start_old 或 start_new == end_old）不冲突。 | 必须 | V1.0 范围第 5 条 | —（第 3 周方案 B 关键规则） | 不变 |
| FR-06 | 普通用户可在"我的预约"查看自己的预约记录及状态；对未开始的预约可申请改期或取消。改期时系统校验新会议室状态与时段冲突，新会议室停用或新时段冲突均拒绝并提示；改期时原预约保留至新预约审核通过；取消需二次确认，取消后时段释放。 | 必须 | V1.0 范围第 6 条 | P03/P04 无修改功能、路径长 | 修改 · 补"改期校验新会议室状态，停用拒绝"（R-01） |
| FR-07 | 管理员可新增、编辑、查询、停用/启用用户，可重置密码（不可查看明文密码）。登录账号唯一；停用用户不能继续登录和提交预约。不提供物理删除，停用即不可登录。 | 必须 | V1.0 范围第 7 条 | 走查未编号问题：用户维护校验 | 修改 · 补"不提供物理删除，停用即不可登录"（R-02） |
| FR-08 | 管理员可新增、编辑、删除预置时间段（如 30/45/60 分钟），作为会议室可预约时段的规则。该功能属于"管理员管理会议室"的细化。时段重叠或起止时间不合法时提示"时段设置不合法"。已被有效预约占用的时段不可删除，需先处理相关预约后再操作。 | 必须 | V1.0 范围第 8 条（细化） | P01 时段固定 30 分钟 | 修改 · 补"已被有效预约占用的时段不可删除"（R-05） |
| FR-09 | 管理员可查看全部预约记录，按用户、会议室、日期筛选；对待审核预约执行"通过"或"驳回"，操作前二次确认；通过后状态变为"已预约"并生成唯一预约编号，驳回则提示原因；对异常预约可驳回处理并填写原因。异常预约指已开始但出现违规使用或纠纷的预约；审核通过前系统再次校验时段冲突，冲突则驳回。系统自动记录审核日志（操作人、时间、操作类型、操作前后状态）。 | 必须 | V1.0 范围第 9 条 | P02/P05/P06/P07 | 修改 · 补"异常预约定义 + 审核时再次校验冲突"（R-04） |
| FR-10 | 开发人员设计数据库，系统初始化时自动建表。数据库包含用户、角色、会议室、时间段、预约、审核日志等核心实体，主键、外键、状态和时间约束完整。 | 必须 | V1.0 范围第 10 条 | — | 不变 |
| FR-11 | 测试人员执行测试，系统需提供至少 10 条功能/异常测试用例，覆盖正常预约、冲突、权限、停用等场景，并记录测试结果和修复情况。 | 必须 | V1.0 范围第 11 条 | —（任务书质量底线） | 不变 |
| FR-12 | 演示者按 README 启动系统，系统能完成环境安装、数据库初始化、前后端启动，并现场演示核心闭环（登录→查询→预约→冲突检测→审核→我的预约）。 | 必须 | V1.0 范围第 12 条 | —（任务书质量底线） | 不变 |
| FR-13 | 普通用户可修改本人密码，系统校验原密码通过后更新为新密码；新密码加密存储，不落明文；原密码错误被拒绝并提示。 | 必须 | 角色说明：普通用户"修改个人基础信息" | —（V1 漏列） | 新增 · 角色说明已隐含、V1 漏列（R-07） |

注：FR-13 为本版新增条目，编号接续 FR-12，不重排原编号。

三、非功能需求清单 V1.1

本版评审未触发非功能需求的修改，NFR-01～NFR-09 全部"不变"；保留末列以备后续版本记录。

| 编号 | 类别 | 需求描述 | 验证方式 | 通过标准 | 状态与修改点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | 性能 | 在本地/局域网环境下，会议室查询与预约提交的响应时间不超过 2 秒 | 预置 100 条预约数据，对"查询会议室"和"提交预约申请"各执行 5 次，记录响应时间并取平均值 | 平均响应时间 ≤ 2 秒，且无超时或报错 | 不变 |
| NFR-02 | 并发一致性 | 同一会议室同一时段被并发提交时，只允许一条预约成功 | 用两个账号（或两个会话）同时对同一会议室同一时段提交预约，检查结果与库中记录 | 仅 1 条成功，另 1 条被拒绝并提示时段已占用，数据无重复 | 不变 |
| NFR-03 | 账号安全 | 用户密码不得明文存储；普通用户不得调用管理员接口 | 查询数据库确认密码为加盐哈希；用普通用户身份访问用户管理、审核等管理员接口 | 库中无明文密码；管理员接口返回无权限并拒绝执行 | 不变 |
| NFR-04 | 数据权限 | 普通用户只能查看与操作本人的预约 | 用户 A 尝试通过链接或接口查看、改期、取消用户 B 的预约 | 请求被拒绝，且不泄露他人预约详情 | 不变 |
| NFR-05 | 数据一致性 | 预约状态、时段占用、审核日志三者保持一致；会议室、用户、时段不物理删除，通过状态变更保留可追溯性 | 抽查 10 条已审核记录，分别比对预约状态、对应时段是否被占用、审核日志内容 | 三者一致；不存在"已驳回仍占用时段"或"已取消仍有审核日志缺失"的情况 | 不变 |
| NFR-06 | 可用性 | 关键操作反馈明确，破坏性操作必须二次确认 | 按《03_用例清单.docx》逐条走查提交、改期、取消、审核 | 成功与失败均有明确提示；取消、审核均出现二次确认；放弃确认后状态不变 | 不变 |
| NFR-07 | 可维护性 | 冲突检测规则与审核状态机独立成模块，便于单独修改与测试 | 代码走查确认模块边界；对冲突检测与状态流转执行单元测试 | 冲突检测与状态流转有独立实现与测试；修改规则不影响其他模块 | 不变 |
| NFR-08 | 兼容性 | 主流浏览器可正常使用，常见笔记本分辨率下布局不溢出 | 在 Chrome、Edge 最新版中分别完成一次预约与一次审核；在 1366×768 分辨率下检查页面 | 功能可用，关键按钮与表单不被遮挡，无横向溢出 | 不变 |
| NFR-09 | 可部署性 | 按 README 步骤可从零部署并启动演示 | 在干净环境按 README 依次安装依赖、初始化数据库、启动前后端 | 系统可启动，普通用户与管理员均可完成一次完整闭环操作 | 不变 |

四、变更对照表（评审记录 → 需求清单）

评审编号 R-01～R-09 与本组《需求评审记录》一一对应；评审里提的每条都出现在这里，包括决定不改的。

| 评审编号 | 评审发现的问题 | 处理决定 | 落到哪条 | 改前 → 改后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | FR-04 提交、FR-06 改期只写"冲突检测"，未写"会议室停用"校验；UC-03 异常流程已含"会议室已停用→无法预约"，UC-06 改期异常未提停用 | 采纳 | FR-04、FR-06 | 改前"系统执行冲突检测，无冲突则生成待审核预约" → 改后"系统校验会议室状态与时段冲突，会议室停用或时段冲突均拒绝并提示"；FR-06 改期同步补"新会议室停用或新时段冲突均拒绝" |
| R-02 | UC-09/UC-08 主流程写了"可删除会议室/用户"，FR-02/FR-07 只写"停用/启用"无删除；硬删除会破坏已有预约和审核日志完整性 | 采纳 | FR-02、FR-07 | 改前"新增、编辑、查询、停用/启用"（无删除说明）→ 改后"不提供物理删除，停用即移出可预约列表/不可登录"；UC-09/UC-08 去掉"删除"（记录在评审，不写入清单） |
| R-03 | 角色说明普通用户允许操作列有"查看自己的操作记录"，但 V1.0 必须 12 条无此条、UC 无对应用例、暂不实现清单也未列入 | 采纳（移出 V1.0） | 不写入清单（移入暂不实现清单） | 改前 角色说明普通用户允许操作列有"查看自己的操作记录"，但 V1.0 必须 12 条未覆盖、UC 无对应用例、暂不实现清单也未列入 → 改后 该条目移出 V1.0 必须实现范围，列入本组"暂不实现"清单（操作记录查询，留待后续版本扩展）；本版不修改 week04 角色说明原文件，仅在此记录范围决定，角色说明待后续版本统一时同步移除该行 |
| R-04 | FR-09"异常预约"未定义什么算异常；UC-12 关联需求标注"审核时再次校验"，但 FR-05/FR-09 未写审核时复校 | 采纳 | FR-09 | 改前"对异常预约可驳回处理并填写原因" → 改后"异常预约指已开始但出现违规使用或纠纷的预约；审核通过前系统再次校验时段冲突，冲突则驳回" |
| R-05 | FR-08"删除预置时间段"未说明已被预约的时段能否删；直接删会破坏预约完整性 | 采纳 | FR-08 | 改前"可编辑或删除时段"（无约束）→ 改后"可编辑或删除时段；已被有效预约占用的时段不可删除，需先处理相关预约" |
| R-06 | FR-03 查询未说明停用会议室在列表中如何处理；角色说明只说"停用后不可被预约" | 采纳 | FR-03 | 改前"返回符合条件的会议室列表"（无停用说明）→ 改后"停用会议室在查询列表中标记为停用且不可选预约" |
| R-07 | 角色说明"修改个人基础信息"是否含改密码未明；管理员可重置密码，但普通用户改自己密码无对应 FR/UC | 采纳（新增） | 新增 FR-13 | 改前 无 → 改后 新增 FR-13"普通用户修改本人密码（校验原密码，新密码加密存储）" |
| R-08 | 12 条 FR 全标"必须"，无 P0/P1 区分；任务书提到"P0/P1 越界仍算越界" | 不采纳 | 不写入清单 | 理由：第 4 周自查记录已说明"必须"对应 P0 口径，本版统一表述；V1.0 为基线交付，全部必须；P0/P1 区分留待 V1.1 之后增量需求引入 |
| R-09 | FR-11（测试）、FR-12（演示）属过程性要求，非用户直接功能 | 不采纳 | 不写入清单（保留原位） | 理由：两条对应任务书第 11、12 条必须实现，需在需求清单留痕以闭环；移出会使第 3 周 12 条必须实现与需求清单映射断裂 |

五、一致性自检（同一条规则，三处是不是同一句话）

把角色说明与用例规约里带数字、带条件、带"不允许"的句子挑出来，与需求清单 V1.1 逐条对。

| 同一条规则 | 角色说明里怎么写 | 用例规约里怎么写 | 需求清单 V1.1 怎么写 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间冲突怎么判 | 预置时段表示为 [start, end)；同一会议室同一时段仅允许一条有效预约；相邻时段不冲突 | UC-04：按半开区间判断，相邻时段不冲突 | FR-05：按半开区间 [start, end) 判断，相邻时段不冲突 | 已一致 |
| 停用会议室能否被预约 | 停用会议室后，该会议室不可再被预约 | UC-03 异常：会议室已停用→提示无法预约 | FR-02 停用即移出可预约列表；FR-03 标记停用且不可选；FR-04 提交校验停用拒绝 | V1.1 三处闭合，统一 |
| 物理删除（会议室/用户） | 未提删除（不允许列未列删除） | UC-09/UC-08 原写"可删除"（评审决定去掉） | FR-02/FR-07 不提供物理删除，停用即移出/不可登录 | V1.1 统一；UC 的"删除"待 UC 修订时去掉，记录在评审 R-02 |
| 时段删除约束 | 未涉及 | UC-10：可编辑或删除时段 | FR-08：已被有效预约占用的时段不可删除，需先处理相关预约 | V1.1 补齐约束（R-05），与 UC-10 待统一 |
| 异常预约定义 + 审核复校 | 对异常预约进行驳回处理，并填写处理原因 | UC-12 关联需求标注"审核时再次校验" | FR-09：异常预约指已开始但违规/纠纷的预约；审核通过前再次校验冲突，冲突则驳回 | V1.1 显式补齐（R-04），UC-12 已隐含 |
| 普通用户修改本人密码 | 查看和修改个人基础信息（含改密码口径不清） | 原用例清单无对应用例 | FR-13（新增）：修改本人密码，校验原密码，新密码加密存储 | V1.1 补列（R-07）；建议后续版本补 UC |
| 查看自己的操作记录 | 普通用户允许操作列有"查看自己的操作记录" | 无对应用例 | V1.1 不列条目 | 范围决定——V1.1 将该条目移出 V1.0、列入暂不实现（R-03）；角色说明原文件本版不动，待后续版本统一时移除该行 |
| 改期时段占用口径 | 申请改期时，原预约保留至新预约审核通过，避免时段被抢占 | UC-06：原预约保留至新预约审核通过 | FR-06：改期时原预约保留至新预约审核通过 | 已一致（三处同口径） |
| 取消预约需二次确认 | 取消自己的预约（需二次确认） | UC-07：系统弹出二次确认框 | FR-06：取消需二次确认，取消后时段释放 | 已一致 |
| 审核操作留痕 | 审核、驳回等关键操作必须记录日志 | UC-13：记录审核日志 | FR-09：系统自动记录审核日志（操作人、时间、类型、前后状态） | 已一致 |

六、填写提醒

V1.1 不是新写一份清单，是在 V1 上改。本版已将 V1 原样复制并在此版动手，"改了什么"在末列与变更对照表一眼可见。

每一条"修改 / 新增"都能指到《需求评审记录》里的一个编号（R-01～R-09）；指不到的改动不得写入本版。

范围越界的条目要在本版清掉：状态标"移出 V1.0"，注明属哪项"暂不实现"，不直接删行不留痕迹。本版 R-03 即按此处理（虽未列条目，但在变更对照表与一致性自检留痕）。

本版定稿后，第 6 周的技术选型和第 9 周起的编码以它为准，不再回头改；确有遗漏，走评审记录补一条。

本版未修改第 3、4 周已归档原文件；与角色说明仍有偏差的条目（如"查看操作记录"）已在一致性自检记录，后续版本统一。