第 4 周组内自查记录

智能会议室管理系统 V1.0——基础预约与管理平台（方案B：固定时段预约 + 管理员审核）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 小组 | 第一组 |
| 周次 | 第 4 周 |
| 负责人 | 秦瑞祥 |
| 自查时间 | 2026 年 9 月 30 日 |
| 自查范围 | 第 4 周检查点一、检查点二、检查点三，以及任务文档“判据”中的抽查项 |
| 数量口径 | 用例 13 个（UC-01～UC-13）、功能需求 12 条（FR-01～FR-12，均为“必须”）、非功能需求 9 条（NFR-01～NFR-09） |

检查点一：第 3 周交付物是否闭环

| 检查项 | 结果 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 备选方案说明已归档 | 通过 | docs/week03/01_备选方案说明.docx |
| 方案比较表已归档 | 通过 | docs/week03/03_方案比较表.xlsx，13 个维度、5 分制评分 |
| V1.0 范围说明已归档 | 通过 | docs/week03/04_V1.0范围说明.docx，本学期必须实现 12 条并列明暂不实现内容 |
| 方案决策记录已归档 | 通过 | docs/week03/05_方案决策记录.docx，6 个问题逐条回答 |
| 成员贡献表已归档 | 通过 | docs/week03/06_成员贡献表.md |
| 方案 A/B 取舍有依据 | 通过 | 方案 B 56/65 > 方案 A 50/65；固定时段离散化降低冲突检测与开发风险 |
| 随机抽“暂不实现”内容能答理由 | 通过 | 抽查“智能推荐”：依赖数据积累，属增强功能，V1.0 暂不实现 |
| 随机抽一个比较维度能答理由 | 通过 | 抽查“时间冲突处理难度”：方案 A 需处理区间重叠、首尾相接、跨天等边界；方案 B 按时段占用判断，难度低 |

结论：第 3 周交付物已闭环，无欠账进入第 4 周。

检查点二：第 4 周节点（角色、用例与需求）是否达成

| 合格标准 | 结果 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 角色说明齐全（至少含普通用户、管理员） | 通过 | 01_角色说明.docx，2 个角色，分别写清“不允许的操作” |
| 另设角色须说明理由 | 通过 | 01_角色说明.docx 说明“系统维护者”不作为 V1.0 系统角色，仅作为非功能需求来源 |
| 用例图覆盖各角色主要流程 | 通过 | docs/week04/用例图.png，2 个角色、1 个系统边界、13 个用例（UC-01～UC-13），标注 include/extend |
| 用例清单覆盖各角色主要流程 | 通过 | 03_用例清单.docx，13 条用例（UC-01～UC-13），编号与名称与用例图逐字对应 |
| 功能需求清单 V1 覆盖第 3 周 12 条必须实现 | 通过 | 04_功能需求清单V1.docx，FR-01～FR-12 共 12 条，与第 3 周必须实现 12 条逐条映射（12/12） |
| 功能需求标注优先级 | 通过 | 12 条功能需求均标注为“必须”（对应 P0 口径，本版统一用“必须”表述） |
| 非功能需求每条带验证方式 | 通过 | 05_非功能需求.docx，NFR-01～NFR-09 共 9 条，每条均有验证方式与通过标准 |
| 冲突检测写明半开区间 [start, end) 规则 | 通过 | 03_用例清单.docx UC-04；04_功能需求清单V1.docx FR-05。start_new < end_old 且 end_new > start_old 判冲突，首尾相接不冲突 |
| 第 2 周问题清单每条有去向 | 通过 | 06_需求来源与问题去向.docx，P01～P07 全部有去向，暂不实现项明确列入后续扩展 |
| 条数按《周推进计划》口径核对 | 通过 | 五、周推进计划.pdf 第 4 节口径：用例 13、功能需求 12、非功能需求 9，均已兑现 |

判据演练：随机抽 3 条需求（谁用、做什么、怎样反馈、来源）

| 抽查需求 | 谁用 | 做什么 | 系统怎样反馈 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-05 时间冲突检测 | 普通用户（系统执行） | 提交预约时对同一会议室时段按半开区间 [start, end) 判重 | 冲突则拒绝提交并提示已占用时段；不冲突则生成“待审核”预约 | 第 3 周必须实现第 5 条；方案 B 关键规则 |
| FR-06 我的预约改期/取消 | 普通用户 | 在“我的预约”中查看本人预约，对未开始预约申请改期或取消 | 改期保留原预约至新申请审核通过；取消需二次确认，确认后释放时段 | 第 2 周 P03、P04 |
| FR-09 管理员审核与日志 | 管理员 | 查看全部预约，对待审核预约通过/驳回，通过后生成唯一预约编号 | 操作前二次确认；通过转“已预约”、驳回转“已驳回”并记录原因；自动写审核日志（操作人、时间、类型、前后状态） | 第 2 周 P02、P05、P06、P07 |

结论：抽查需求均可完整回答“谁用 → 做什么 → 怎样反馈”，并能指出第 2 周问题或第 3 周范围来源。

检查点三：过程是否可追溯

| 检查项 | 结果 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 本周《周推进计划》已提交 | 通过 | docs/week04/五、周推进计划.pdf |
| 材料按周归档 | 通过 | 本周材料均在 docs/week04/ 下（角色说明、用例图、用例清单、需求清单、非功能需求、问题去向、自查记录、周推进计划） |
| 提交记录能看到提交人 | 通过 | week04 目录共有 4 位成员的提交：汤有林（tihua21，组长/周计划/版本集成）、查元昊（元昊 查，需求与用例建模）、李玉玺（nangong/handsomelyx6，非功能需求与规则核对/仓库提交与合并）、秦瑞祥（Iamsorrymaker，用例图绘制/来源追溯/质量自查） |
| 不打包、不上传学习通 | 通过 | 过程性材料以独立文件归档于 Git 仓库 docs/week04/ |

范围边界自查

经逐条核对，本周角色、用例与需求未包含以下本学期暂不实现内容：智能推荐、多级审批、消息推送、人脸识别、物联网设备控制、3D 会议室场景、移动端原生应用、与学校统一身份认证对接、自定义预约起止时间（P01 剩余诉求）。本周不进行原型设计与编码。

总体结论：第 4 周节点已达成，材料与《周推进计划》数量口径一致，可进入第 5 周数据流图与需求评审。